Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 03.10.2025 – 10:50 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Creato il diagramma di flusso, sistemato doc, creato interfaccia principale, sistemato gantt |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho dovuto rifare parte del gantt e ho avuto meno tempo del previsto per lavorare |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro rispetto alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Cominciare a lavorare al database per la creazione di playlist |