Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 12.12.2025 – 8.20 |

Lavori svolti

8:20 – 9:05; Unito le due pagine di aggiunta canzoni (prima separate perché una aggiungeva nel db e una nelle playlist) erano poco chiare e sensate così le ho unite rendendo così più user friendly l’applicativo Sistemato il pulsante per tonrare indietro mettendo una vera freccia al posto di “<-”. 9:05 – 9:50; Aggiunto un footer alla home : Questo mostra il nome dell’utente loggato e permette anche di fare un logout Documentato use case. 10:05 – 13:25; Creato la pagina per le statistiche: - Messo una icona e sistemato il link per il pulsante nella home - Creato il css e l’interfaccia della pagina per renderla il più chiaro possibile ad un utente - Creato la logica dietro e le tabelle che vengono generate. 13:25 – 13:40; Commentato tutto il codice nuovo / modificato tra questa settimana e la scorsa. 13:40 – 14:00; Documentazione: - Test case delle statistiche - Implementazione. 14.15 – 15:45; Sistemati bug Reso il programma più pulito / user friendly Documentazione.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Rimane sempre il problema che capita che non mi aggiorni più i fogli di lavoro anche se gli aggiorno, facendomi perdere tempo successo con un css

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono indietro di 4h, ovvero ho saltato la parte di ricerca

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Ho deciso di non fare la ricerca, sia per la mancanza di tempo che per la complicazione dovuta a come funziona il resto del codice La prossima volta quindi mi concentrerò su: - Rendere il programma user friendly (max 2h) - Documentazione