Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 05.12.2025 – 8.20 |

Lavori svolti

8:20 - 11:30; Creato nuova interfaccia playlist in modo che sia più user friendly: - Puoi ascoltare canzoni - Vedere tutte le canzoni presenti nella playlist - Aggiungere canzoni / rimuovere canzoni Sistemato bug: le playlist con lo stesso nome prima avevano sempre le stesse canzoni dentro risolto facendo un controllo anche del’user Aggiornato DB e le sue pk / fk. 12:30 – 13:40; Programmato il fatto che se premi il nome di una canzone nella lista ti fa partire direttamente quella canzone. 13:40 – 15:25; Pulizia UI: - Login – registrazioni - Aggiunta – eliminazione playlist - Aggiunta – Eliminazione canzoni Aggiunta di pulsanti per navigare meglio tra le pagine Riformulato certe parole / parti del codice in modo che sia più chiaro soa fa quella parte del programma ad un utente.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Durante la programmazione delle 12:30/13:40 non mi salvava le modifiche nel file js, nonostante salvassi, aggiornassi la pagina (probabilmente problema del cache), questo mi ha fatto perdere diverso tempo perché mi ha fatto credere che il codice corretto fosse sbagliato me ne sono accorto dopo che ho verificato nel browser il codice dentro il js vedendo che non era aggiornato: sistemato creando un nuovo file js

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Nel mio Gantt sono all’inizio statistiche: in questa giornata mi sono concentrato a migliorare e sistemare cosa già fatte, quindi non sono andato avanti rispetto al gantt quindi sono circa indietro di 8h

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Fare la pagina delle statistiche (interfaccia e logica) - Barra della ricerca