Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 21.11.2025 – 8.20 |

Lavori svolti

8:20 – 9:30; Aggiornato il codice del riproduttore delle canzoni in modo che non prenda più file da locale ma che gli prenda tramite una api. 9:30 – 9:50; Sistemato il database aggiornando le tabelle con nuovi campi che serviranno alla api per funzionare e sistemate le fk che non funzionavano. 10:05 – 11:35; Creato nel database la tabella per il login, creato la pagina php per fare login e registrarsi. Ho fatto tutti gli eventuali controlli per verificare che la password inserita dall’utente sia sicura.. 12:50 – 14:00; Aggiornato nomi diari, aggiornata documentazione: - Allungato e sistemato l’implementazione - Sistemato e spiegato la progettazione del database Sistemato la creazione e accesso ad account. 14:15-15:45; Finito di documentare Continuato a implementare la api.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

- Problemi con api: difficoltà a capire come usarla e crearla, avevo bisogno di un id, ho dovuto creare 2 account per riceverlo e dovevo aspettare che mi accettassero l’account il che mi ha fatto perdere diverso tempo - Problemi con la creazione della doppia fk sul database il rpoblema era creato dal fatto che le due chiavi erano collegate, e quindi ho dovuto elliminare una delle fk già inserite e crearne una nuova usando una sola linea di comando che creasse entrambe le fk allo stesso tempo - Collegamento con api non funzionante soluzione non trovata dovrò guardare anche da casa

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono di circa 4 ore indietro contando il fatto che ho cambiato la parte di ascolto brani che prima funzionava ma ora no

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Avere api funzionanteSe riesco la farò prima della lezione Sistemare il login (Collegare tabella account con il resto) Fare i protocolli di test Iniziare le statistiche