Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 31.10.2025 – 8.20 |

Lavori svolti

Ho fatto in modo che tramite la home puoi creare , eliminare e vedere le playlist Ho collegato il database al file js tramite php in modo che i dati che prende gli tira giù dal database e non più da un array interno

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Non mi aggiornava realmente il file js sul browser, quindi dei lavori che pensavo funzionassero il realtà non andavano. Problemi a far caricare i dati che si trovano sul file php e farli usare dal file js

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono teoricamente in avanti al gantt di circa 2h, contando il fatto che ho rimandato il login

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Creare l’interno delle playlist, dove puoi anche aggiungere e rimmuovere una canzone.