Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 28.11.2025 – 8.20 |

Lavori svolti

8:20 - 9:50; Sisetmato API, sistemato database, permesso di poter aggiungere e ascoltare canzoni tramite api, sistemati diversi errori nel codice js e php legato alla aggiunta di canzoni e alla connessione al db. 10:05 – 11:30; Creato le pagine che ti permettono di aggiungere e togliere le canzoni dalle playlist. Collegato queste pagine a dei bottoni che si trovano da parte ai nomi delle playlist nella home Per poteraggiungere le canzoni alle playlist prima bisogna aggiungere la canzone al database generale delel canzoni (devo ancora trovare un posto decente dove metterlo ora si trova sul pulsante C). 12:30 – 13:05; Ho spostato la pagina per aggiungere canzoni al db principale nella pagina dove aggiungi le canzoni alla playlist (sotto si vede una scritta che dice: non trovi la canzone aggiungila che se premi ti porta nell’altra pagina) Ho sistemato il login: ho fatto in modo che in base a con quale account hai fatto il login ti mostra solo le playlist legate a quel account (tramite una variabile locale). 13:05 – 13-35; Commentato tutto il codice nuovo. 13:35 – 15:45; Documentato: - Aggiunto test case - Aggiunto codice all’implementazione - Aggiornato parte di db.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

API non funzionante: il proxy bloccava le chieste per l’url e le immagini, cambiando la rete ho risolto il problema

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono indietro di 3h il visualizza su app di Artisti, genere e album devo modificarlo creando una interfaccia migliore Ora sono all’inizio di Statistiche, devo iniziare Creazione interfaccia che dovevo già creare in questa giornata

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Fare la pagina delle statistiche (interfaccia e logica) - Creare una lista nelle playlist che mostra tutte le canzoni e quando le premi ti fa ascoltare direttamente quella canzone (non da finire)