Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 14.11.2025 – 8.20 |

Lavori svolti

Ho fatto in modo che le playlist abbiano canzoni diverse. Aggiornata la doc Ho cercato una soluzione per poter sfruttare i file mp3 tramite db, trovandone una ma potendo usare solo musica gratuita (quindi non cantanti ufficiali / firmati ma solo persone indipendenti)

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problemi con il gantt consultivo -> non mi faceva inserire le date Problemi con una foreign key sul database che non mi permetteva di collegarla Trovare un modo di lavorare con delle canzoni usando solo il db non local

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono, considerado tutto, sono nei tempi, forse di circa 1 ora di ritardo considerando che devo modificare una cosa e che ci metterò 1 massimo 2 ore per farla

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Implementare la API: https://www.jamendo.com/explore, in modo da poter usare dei file mp3 tramite db, avere un modo definitivo di aggiungere canzoni A dipendenza di quanto tempo mi rimane cominciare a creare il login